Contract de executie lucrări

Nr……..  din data de …………………..

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta, cu sediul in B-dul Tomis, nr 145, Constanta, telefon/fax 0241.503.255, 0241.660.473, cod fiscal 4301103, cont trezorerie RO 79 TREZ 2315041XXX000606, reprezentată prin Manager –Stefan Raluca , în calitate de Autoritate Contractanta /Achizitor, pe de o parte   și

și

…………………….. cu sediul social în  ……………. , Str. …………….  nr……, având codul unic de înregistrare nr. RO …………… şi număr de ordine în registrul comerţului J13…………….contul ………………………………………deschis la  Trezoreria  Municipiului Constanta, reprezentată prin ……………………………………….., cu funcţia de Administrator, în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

- DEFINIŢII

- În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Achizitor și Executant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

- Cesiune - înțelegere scrisă prin care Executantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;

- Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității contractante/Achizitor, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Executantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Executantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil;

- Contract - prezentul Contract de achiziție publică de lucrari, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă/Achizitor și Executant, care are ca obiect furnizarea de Produse.

- Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Executant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Executantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

- Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;

- Dispoziție/ordin de incepere a lucrarilor - document scris emis de Autoritatea contractantă/Achizitor în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;

- Documentele Autorității contractante/Achizitor - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea contractantă și necesare Executantului în vederea realizării obiectului Contractului;

- Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională, legală sau stabilita de instanța de judecata a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de executie a lucrarilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de executie a lucrarilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în care executia a lucrarilor este suspendată sau prelungită. Durata de executia a lucrarilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului.

- Contractul este considerat finalizat atunci când contractantul:

- a realizat toate activitățile stabilite prin Contract, astfel cum este stabilit în Oferta sa și în Contract,

- a remediat eventualele Neconformități care nu ar fi permis de către Autoritatea contractantă/Achizitor, obținerea beneficiilor anticipate și îndeplinirea obiectivelor.

- Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

- Întârziere - orice eșec al Executantului sau al Autorității contractante/Achizitor de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;

- Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

- Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

- Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului;

- Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele executiei lucrarilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

- Ofertă - actul juridic prin care Executantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică/ă de Lucrari și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente care au fost menționate în Documentația de Atribuire;

- Penalitate – suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;

- Personal de specialitate - persoanele desemnate de către Executant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului;

- Prețul Contractului - Prețul plătibil Executantului de către Autoritatea contractantă/Achizitor, în baza și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Executantului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

- Prejudiciu – paguba produsă Autorității Contractante/Achizitor de către Executant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

- Proces-Verbal de Recepție a Lucrarilor/punere in functiune - documentul prin care sunt acceptate lucrarile executate, întocmit de Executant și semnat de Autoritatea contractantă/Achizitor, prin care acesta din urmă confirmă executia lucrarilor în mod corespunzător de către Executant și că acestea au fost acceptate de către Autoritatea contractantă/Achizitor;

- Recepția - reprezintă operațiunea prin care Autoritatea contractantă/Achizitor își exprimă acceptarea față de Lucrarile executate/produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică/ă și pe baza căreia efectuează plata;

- Rezultate/Proiect tehnic - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a lucrarilor executate

- Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;

- Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea lucrarilor executate/Produselor care ar fi respectate de către orice Executant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Executantul este obligat să le respecte în executia prezentului Contract;

- Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Executantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității contractante/Achizitor nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

- Obiectiv de investitii – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existent.

- Proiectant – este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant al acestuia.

- Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute “.................................................”, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de

“………………………………………….”

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate si a lucrarilor executate, plătibilă Executantului de către Achizitor, este de ............... lei, la care se adaugă TVA în valoare de......................lei, defalcat astfel: 
- Servicii de proiectare: ..................... lei, la care se adaugă TVA, în valoare de ............. lei; 
- Asistență tehnică din partea proiectantului: ................... lei, la care se adaugă TVA, în valoare de ............. lei; 
- Execuție lucrări: .......................... lei, la care se adaugă TVA, în valoare de ................. lei.

4.4 - Plătile datorate de catre Achizitor pentru lucrările executate sunt cele declarate în propunerea financiară, Anexă în documentele Contractului.

4.5 - Preţurile unitare sunt ferme şi nu se actualizează.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este pana la data de 31.12.2026.

5.2. Prezentul Contract încetează să producă efecte atunci cand au fost realizate toate activitățile stabilite prin Contract și au fost atinse toate Rezultatele, astfel cum sunt stabilite în Oferta și în documentele Contractului.

6. Executia contractului

6.1 - Prestarea serviciilor si executia lucrarilor incep la data emiterii Ordinului de începere a contractului, de către Achizitor.

6.2 - Documentatia Tehnica va fi elaborata pentru toate fazele de executie a lucrarilor, inclusiv daca va fi cazul pentru autorizarea (eventuala actualizare a autorizarii) executarii lucrarilor.,
6.3 - Executantul va asigura, dupa caz, verificarea si avizarea Documentatiei Tehnice prin verificatori atestati pe domenii/sub-domenii de specialitati, in orice faza de proiectare, pe intreaga Durata de Executie.   
6.4 - Executantul va transmite Achizitorului Documentatia Tehnica spre avizare si aprobare. Aprobarea de catre CTE - Achizitor a Documentatiei Tehnice nu il va exonera pe Executant de raspundere cu privire la continutul si legalitatea DocumentatieiTehnice.

6.5 Aprobarea de catre CTE - Achizitor a Documentatiei Tehnice, respectiv Hotărârea Consiliului Județean/organului de decizie al Achizitorului, va conține:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici;

- acordul privind asigurarea și susținerea cheltuielilor necesare implementării proiectului/devizului.

6.5 - Dupa avizarea si aprobarea fara obiectiuni, de catre CTE - Achizitor a Documentatiei Tehnice, Executantul va putea demara executia lucrarilor de bransament la reteaua de gaze.
6.6 - In cazul unor erori de proiectare sesizate pe parcursul executiei lucrarilor, unor erori de executie ce necesita remedieri, unor modificari de solutii solicitate de Achizitor sau aparute in urma unor situatii imprevizibile la data aprobarii Documentatiei Tehnice, Executantul se va asigura ca, in masura permisa de Legea Aplicabila, Documentatia Tehnica va fi amendata prin emiterea de dispozitii de santier, si aprobata/ de Autoritati in conditiile Legii Aplicabile, dupa caz. 
6.7 - Executantul va fi raspunzator de Documentatia Tehnica elaborata in conditiile Contractului si Legii Aplicabile.

7. Documentele contractului

7.1  - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnică;

b) propunerea financiară;

c) alte documente, daca este cazul.

8. Drepturile de proprietate intelectuală

8.1 - Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Achizitorului care, are dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar, informațiile cuprinse proiect, precum și rezultatele obținute prin implementarea acestuia, oricare ar fi forma acestora.

8.2 Prin semnarea prezentului contract, Executantul acordă Achizitorului, dreptul pentru a copia, folosi și transmite documentele elaborate de Executant, inclusiv efectuarea și folosirea modificărilor acestora. Prin semnarea prezentului contract Executantul înțelege să transmită Achizitorului dreptul de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări fată de condițiile inițiale din timpul proiectării. Drepturile de autor precum și drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației tehnico-economice întocmite se transferă integral beneficiarului, odată cu plata serviciilor.

9. Obligaţiile principale ale Executantului

9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor terhnice şi a reglementărilor legale in vigoare, privind calitatea în construcţii.

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate in contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare, care nu contravin prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii motivate, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie sau generează costuri suplimentare, care nu au putut fi cunoscute la momentul initierii Ordinului de incepere a lucrarilor, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului, doar atunci cand au fost indeplinite conditiile de la aliniatul (1).

9.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul  (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.

9.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) - Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.8 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor-care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite într-un interval de 12 luni de la recepţia la terminarea lucrărilor, cunoscuta ca fiind perioada de garantie a lucrarilor executate.

9.9  -  Executantul se obligă de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentatiei de achizitie, întocmita de către Achizitor.

9.10 - Autorizatiile, Avizele, etc. Necesare: Executantul, va intocmi documentatia pentru obtinerea/prelungirea/actualizarea tuturor Avizelor/Autorizatiilor, etc. (in numele si pentru Achizitor), necesare pentru indeplinirea obiectului prezentului Contract, in conformitate cu Legea Aplicabila, inclusiv pentru pregatirea Documentatiei Tehnice, pentru procurarea si aprovizionarea in santier a materialelor, pentru executia lucrarilor si a serviciilor, pentru remedierea oricaror defecte, pentru racordarea, testarea si punerea in functiune a instalatiei de alimentare cu gaze naturale.

9.11 Executantul nu va executa nicio Lucrare si niciun Serviciu in baza Contractului in lipsa Autorizatiilor/Avizelor, etc., valabile necesare.

10. Obligaţiile Achizitorului

10.1 - La începerea lucrărilor, Achizitorul are obligaţia de a deține toate avizele  şi acordurile necesare execuţiei lucrărilor, dupa cum este cazul.

10.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 8.4., prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și Achizitor, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

11.2 - În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și Achizitor. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior notificarii scrise adresata de catre partea lezata, partea in culpa nu isi executa in mod corespunzator obligatiile respective, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii. În cazul în care partea în culpa va îndeplini obligatiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzator în termenul mentionat mai sus, rezilierea nu va mai opera.

11.4 În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute prin contract, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

12. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

12.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

13. Finalizarea lucrărilor

13.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin prezenta achizitie.

13.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

13.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

13.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

14. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

14.1 - Perioada de garanţie a lucrarii este de 36 luni si decurge de la data recepţiei la terminarea lucrarilor si a semnarii fara obiectiuni a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar pentru materialele puse in opera se va lua in considerare garantia producatorului, care trebuie documentata de catre Executant prin anexarea Declaratiilor de conformitate si a Certificatelor de garantie la dosarul de receptie a lucrarilor.

14.2 - (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia ca, în urma dispoziţiei date de Achizitor, sa execute toate lucrările de remediere a viciilor sau  neconformitatilor aparute, a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

14.3 - În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 14.2, alin.(2), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

14.4 - Garantia de Buna Executie a contractului se constituie de catre Executant, in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita, a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin contractul semnat intre cele doua parti.

14.5 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie:

1) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, si se va prezenta în original;

2) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In cazul constituirii prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.

14.6 - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia Executantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.

14.7 - Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la  data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu au fost ridicate pana la acesta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

14.8 - Garantia tehnica acordată lucrărilor, este distincta de garantia de buna executie a contractului.

Beneficiarul (Autoritatea Contractanta) are dreptul de a accesa garantia de buna executie in orice moment pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Contractantul nu isi indeplineste sarcinile asumate prin contract, dar cu obligatia de a notifica pretentia Contractantului, precizand atributiile care nu au fost respectate.

Eventualele prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in executarea contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege (intarzierea lucrarilor, lucrari ce nu corespund calitativ etc…), vor fi astfel acoperite de Garantia de Buna Executie.

15. Modalităţi de plată

15.1 Plata lucrărilor executate se va efectua, in contul de Trezorerie al Executantului,  în termen de maxim 60 de zile de la primirea E-facturii in SPV, cu conditia ca factura sa fie insotita de:

- Situaţia de plată definitivă a lucrărilor executate si receptionate, verificata şi acceptata de catre reprezentantii desemnati ai Achizitorului, precum si de

- Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, semnat fara obiectiuni de catre Achizitor.

15.2 – In cazul unor eventuale litigii, dacă verificarea in teren si documentele rezultate in urma receptiei, se prelungesc din diferite motive de ordin legal, atunci contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită la termen.

15.3 - Contractul va fi considerat terminat atunci când Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor a fost semnat de catre Comisia de Recepţie constituita la Beneficiar, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului sau nu, in acest ultim caz, specificandu-se si ce anume remedieri sunt de facut si in ce perioada de timp.

16. Executarea contractului

16.1 Executarea contractului începe la data prevăzută în Ordinul de începere al executiei lucrarilor și se încheie la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor.

16.2 Termenele suplimentare de executie prevăzute la art. 12 se considera termene contractuale, nerespectarea acestora, poate conduce la aplicarea de penalități în sarcina Executantului.

17. Amendamente

17.1 - Părţile contractante au dreptul ca, pe durata îndeplinirii contractului sa convina asupra unor modificari nesemnificative a clauzelor contractului, acest lucru facandu-se prin act adiţional semnat de ambele parti.  Modificarile nesemnificative a clauzelor contractului sunt acelea care pot aparea in cazul unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data semnarii contractului.

- Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

18.1 Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigura confidențialitatea și securitatea adecvata a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

18.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părțile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

18.3 Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului contract.

18.4 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: nume, prenume, semnătura, funcție, telefon, adresa de e-mail, documente care conțin date cu caracter personal: copie act de identitate, documente de proprietate, etc.

18.5 Pe cale de excepție, părțile au dreptul să dezvăluie/ să divulge anumite date cu caracter personal, la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești, ori a unui alt terț autorizat potrivit legislației, în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație.

18.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menționate anterior, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18.7 Executantul nu are dreptul de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

18.8 Executantul se obliga sa nu reutilizeze informațiile si documentele aparținând Beneficiarului despre care a luat cunoștință în executarea contractului, în niciun fel și pentru niciun alt scop neprevăzut in contractul de prestării servicii si documentele anexate acestuia, nici în interes propriu, nici în interesul unei alte terțe părți, nici cu titlu gratuit, nici cu titlu oneros, inclusiv ulterior încetării contractului de servicii.

18.9 Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia dintre părți și are acces la datele cu caracter personal obținute în baza prezentului contract are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le prelucrează decât la cererea părților, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18.10  În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal (distrugere, pierdere, modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate în baza prezentului contract, părțile se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp posibil în împrejurările date, și, în orice caz, în cel mult 48 de ore de la constatare. Notificarea va menționa detaliile incidentului de securitate, tipul de date care au făcut obiectul incidentului de securitate și identitatea fiecărei persoane afectate (sau, dacă nu este posibil, numărul aproximativ de persoane vizate și de înregistrări de date cu caracter personal vizate).

18.11 Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

18.12 Fiecare parte va acționa ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contractul și nici una dintre părți nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

19. Forţa majoră

19.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.

21.  Încetarea contractului

21.1.  Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- părţile convin de comun acord încetarea contractului;

- expirarea duratei contractului;

- în caz de dizolvare,  lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, caz  în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

21.2 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicari

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, ................., prezentul Contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR  ,                                                                                              EXECUTANT,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA                       …………………………….

“SF. APOSTOL ANDREI “ CONSTANTA

Manager,	                                                             		           Administrator,

Stefan Raluca                                                                                                  …………………….

Director Financiar-Contabil,

Constantin Valerica

VIZA CFPP ,

__________________________________

Sef Serviciu Achizitii si Relatii Publice ,

Niculae Cristian

Compartiment Juridic,

………………..

Responsabil  contract

Serviciul Tehnic –Administrativ

………………………..

Intocmit  ,

Serviciul Achizitii si Relatii Publice

……………………