CONTRACT DE LUCRĂRI
 reparații acoperiș PAVILION 1 și PAVILION 2 Sectia Exteriara TBC OSTEOARTICULAR AGIGEA, din cadrul  Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei" Constanța

NR........... data..............
1.Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016, modificate si actualizate ulterior, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, între :

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf.Apostol Andrei “Constanta, cu sediul în Bd. Tomis, nr. 145, telefon/fax: 0241.660.473, cod fiscal 4301103, cont IBAN  RO79TREZ2315041XXX000606, deschis la Trezoreria Constanta, reprezentat legal prin Manager -STEFAN RALUCA  , conform deciziei de numire  emisa de catre Consiliul Judetean Constanta, în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

şi 

........................................................................  cu sediul în ..............................................................,   Tel: ..............................   Fax: ..........................   E-mail: ..........................., număr de înmatriculare ORC ................................, cod fiscal ................................., Cont .................................................., deschis la .............................................., reprezentată prin ......................................, în calitate de  executant, pe de altă parte
2. Definitii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit executant şi una ori mai multe autorităţi contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract; 

b. părţile contractante - achizitorul şi  executantul  aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii;

e. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

f.  penalitate contractuală despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

g.  forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h. standard- orice reglementare sau specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se  execută lucrările de construcţie, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate; 

i. specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;

j. asistenţa tehnică – înseamnă asistenţa tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor, reprezentând toate activitățile prevăzute de lege şi de prezentul contract pe care trebuie să le indeplinească personalul proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor până la recepţia finală a acestora;

k. subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută/prestează şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în faţă executantului/executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

l. obiectiv de investiţii – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de Achizitorul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă;

m. data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor;

n. durata de execuţie - înseamnă durata de realizare  a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;

o. cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu executarea contractului, conform Ofertei;

p. documentele executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului;

q. utilajele si echipamentele executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele;

r. riscurile contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului;

s. materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor ce face sau fac parte din lucrările care fac obiectul prezentului contract;

t.  echipamente - înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje , echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din lucrările care fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract;

u. amplasament - înseamn ă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire;

v.  șantier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului;

w. lucrări - înseamnă toate lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale;

x.  instrucţiunea achizitorului (ordin administrativ) - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract (ex. ordin de incepere a lucrarilor de executie, ordin de suspendare, ordin de sistare a lucrarilor, notificare, instructiune, etc);

y.  perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare;

z. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
aa. Termene limită- perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
ab.  receptia finala- recepţia efectuată după exprirarea perioadei de garanţie; 
ac.  perioadă de notificare a defecţiunilor -înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau sectoarele de lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.
ad.  Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului sau desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său;

ae.  acceptarea la plată  – reprezintă aplicarea mențiunii de BUN DE PLATĂ pe factură, atestându-se   că   executantul   a   efectuat   corespunzător   lucrarea/părțile   din   lucrare menționate şi că toate poziţiile din factură au fost verificate.
ff.Ordin de începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier, că execuția Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție;
gg. Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor – documentul întocmit de comisia de recepție numită de Achizitor, care confirmă Finalizarea Lucrărilor;
hh.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului  

4.1. - Obiectul contractului îl reprezintă executarea lucrarilor de reparații acoperiș PAVILION 1 și PAVILION 2 Sectia Exteriara TBC OSTEOARTICULAR AGIGEA , din cadrul  Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei" Constanța
4.2. – Executantul se obligă să execute lucrările prevazute în prezentul contract, în conformitate cu documentaţia de atribuire, oferta depusă și dispozițiile legale în vigoare .
4.3. – Executantul se obligă, să asigure asistenţă tehnică, să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract .
4.4. – Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera şi devin proprietatea achizitorului, potrivit art. 8.
5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de ........................................ fara TVA, valoare TVA ..................., valoare totala cu TVA inclus..............
5.2 Pretul nu se actualizeaza .

5.3 Prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate
6. Durata contractului și durata de execuție
6.1. Intrarea în vigoare și durata Contractului
 Contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții menționat va intra în vigoare la data semnării si inregistrarii de către ambele părți și va produce efecte până la data recepției finale a lucrărilor.

6.2. – Durata de execuție este de……de luni, de la data transmiterii ordinului de începere  a  lucrărilor, emis de achizitor.
6.3 Durata de execuție a lucrărilor nu va fi mai mare de 15 de zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere.
6.4.  Durata prezentulului contract se va prelungi în condițiile art. 20 și 21.
7. Documentele contractului

7.1. – Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract:

a. caietul de sarcini
b. propunerea tehnica

c. propunerea financiara
d. garantia de buna executie, conform art. 12 din prezentul contract;
e.contractele de subcontractare, daca este cazul

f. acordurile de asociere, daca este cazul
8. Drepturi de proprietate intelectuală 

8.1 De la data aprobării şi recepţionării de către Achizitor, Executantul cesionează drepturile patrimoniale ale acestuia către achizitor. Cesiunea va fi exclusivă şi va fi de drept prin prezentul contract. 

8.2. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Executantul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească şi să  documente elaborate de către Executant (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora, dacă este cazul. 

8.3 Executantul nu va publica articole referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire la acestea în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

8.4 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de lucrări vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului conform art. 8.2., care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1. Responsabilități generale privind realizarea efectivă a lucrărilor

9.1.1 – Executantul se obligă să se asigure că toate lucrările sunt executate corespunzător și că Specificările tehnice și Ordinele Administrative sunt respectate de către personalul propriu, inclusiv angajați, subcontractanți și personalul acestora.

9.1.2. – Executantul se obligă să realizeze lucrările în termenul de prestare stabilit la art. 6.2.

9.1.3. – Executantul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor;

iii)  sume imputate prin acte emise de Curtea de conturi sau alte organe de control în urma controalelor efectuate pentru perioada derulării prezentului contract.

9.1.4. – Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu caietul de sacini, oferta tehnică și legislația în vigoare. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.1.5. - Executantul are obligaţia de a supraveghea executia lucrărilor, de a asigura resursele umane calificate, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract;
9.1.6. - Executantul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile şi garanţiile ce decurg atât din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare. 

9.1.7. - Executantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns la solicitări nu vor depaşi 3 zile lucrătoare şi după caz, nu vor pune Achizitorul în situaţia de a încălca termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
9.1.8. - Executantul va respecta Normele PSI si SSM,  Regulamentul intern al SCJU, Regulament de Organizare și Funcționare si prefederile legii 146/2003. 
9.2. – Obligații specifice în faza de execuție lucrări

9.2.1. - Executantul, cu diligenţa necesară, va executa şi va finaliza Lucrările conform Contractului şi instrucţiunilor Achizitorului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor.

9.2.2. - Executantul va asigura pe de-a întregul administrarea, personalul, materialele, echipamentele, aparatura, utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în Contract sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract.

9.2.3. - Executantul va respecta orice Instrucțiune transmisă de către achizitor. În cazul în care Executantul consideră că cerinţele unei Instrucțiuni depăşesc autoritatea achizitorului sau scopul Contractului, Executantul va transmite o notificare motivată achizitorului. În cazul în care Executantul nu transmite notificarea în termen de 10 de zile de la primirea Instrucțiunii, se va considera că Executantul acceptă instrucțiunea achizitorului ca fiind emisă în mod valabil. Achizitorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula instrucțiunea. În cazul în care Achizitorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat instrucțiunea. Transmiterea unei notificări de către Executant nu va suspenda efectul instrucțiunii achizitorului.

9.2.4. - Executantul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Achizitorului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul.

9.2.5. - Toate documentele Executantului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Achizitorului, vor fi păstrate de către Executant pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului.

9.2.6. - Executantul şi personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract.

9.2.7. - Executantul se va asigura că lucrările sunt executate corespunzător şi că specificaţiile şi ordinele administrative sunt respectate de personalul său, inclusiv proprii angajaţi, Subcontractanţii şi angajaţii lor, dacă este cazul.

9.2.8. - Persoanele angajate de Executant trebuie să fie în număr suficient, în conformitate cu prevederile graficului de execuţie în vigoare. Aceşti angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare progresului şi executării corespunzătoare ale lucrărilor. 
9.2.9. - Executantul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii, pentru executarea contractului.

9.2.10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

       i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

      ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

      iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.2.12
(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii)  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărămăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.2.13 - Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii.

9.2.14. – Executantul se obligă să preia amplasamentul obiectivului de investiții de la achizitor.
10.Obligaţiile principale ale achizitorului

 10.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul aferent obiectivului de investitie mai sus mentionat in termen de 5 zile de la primirea Ordinului de incepere al lucrarilor de executie prin incheierea  unui Proces Verbal de Predare – Primire Amplasament.

10.2. –  Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările în termenul convenit.

10.3. – Achizitorul se obligă să plătească, în condițiile prevăzute la art.14, preţul lucrarilor către executant în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data incarcarii facturii in Spatiul Privat Virtual.
10.4. - Achizitorul va comunica informaţiile pe care Executantul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului.

10.5. – Achizitorul are dreptul de a verifica și testa lucrările înainte de a se încheia orice proces verbal de recepție. 

10.6. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului amplasamentul aferent obiectivului de investiție prevăzut la art. 4.
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care Achizitorul/ Autoritatea Contractanta, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 8.4., prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și Achizitor/ Autoritatea Contractanta, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

11.2 - În cazul în care, executantul/contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Achizitorul/ Autoritatea Contractanta are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și Achizitor/ Autoritatea Contractanta. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate/ lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior notificarii scrise adresata de catre partea lezata, partea in culpa nu isi executa in mod corespunzator obligatiile respective, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii. În cazul în care partea în culpa va îndeplini obligatiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzator în termenul mentionat mai sus, rezilierea nu va mai opera.

11.4 În cazul în care Executantul/ contractantul întârzie începerea lucrărilor/ prestarea serviciilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute prin contract, Achizitorul/ Autoritatea Contractanta este îndreptăţit să-i fixeze Executantului/ contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

12. Garanții

12.1. - Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1.1. Executantul se obligă să constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul contractului fără TVA, respectiv  ..................  lei.
12.1.2  Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
12.1.3  Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 (4) din Legea 98/2016.

a) virament bancar;

    b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

    (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

    (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

    (iii) asigurări de garanţii emise:

    -  fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

    –  fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

    c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

    d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

    e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

12.1.4 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

12.1.5. – Achizitorul autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

12.1.6. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.
12.2. – Garanția lucrării

12.2.1. - Executantul se obligă să acorde garanție asupra calității lucrării de ...........luni/ani, termen care începe de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de achizitor.

12.2.2. (1)Executantul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care:

(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele Executantului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau

(b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Executantului în Perioada de Garanţie.

           (2) Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanţie, Achizitorul va notifica Executantul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. 

           (3) În Perioada de Garanţie, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părţii respective de către Achizitor, sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepţiei la Terminare. De asemenea, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorările care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.

12.2.3. - La primirea unei notificări emise potrivit prevederilor contractuale, Executantul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare în cel mai scurt timp posibil.

12.2.4. - În cazul în care Executantul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Achizitorul poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terţ, pe riscul şi costul Executantului.

12.2.5. - Dacă un viciu sau o deteriorare în responsabilitatea Executantului implică privarea semnificativă a Achizitorului de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Achizitorul, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit, să recupereze toate sumele plătite pentru asigurarea funcționalității, Executantul nu va mai avea obligaţia de a remedia partea sau părţile respective de Lucrări suportând costurile generate.

12.2.6. - În caz de urgenţă, în situaţia în care Executantul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Achizitorul poate executa lucrarea pe costul Executantului. Achizitorul în cel mai scurt timp posibil va informa Executantul cu privire la acţiunea întreprinsă.

12.2.7. - Achizitorul va fi îndreptăţit la prelungirea Perioadei de Garanţie pentru Lucrări, dacă şi pentru perioada în care Lucrările nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări, în Perioada de Garanţie.

13. Recepţie
13.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica executarea lucrarilor pentru conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini, oferta tehnică și prezentul contract.

13.2. –  În situaţia în care un  document este respins Achizitorul va stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate Executantului, care nu poate fi mai mare de 5 zile lucrătoare. Astfel, Achizitorul are obligaţia de a trimite într-un termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor modificate, conform celor solicitate Executantului, decizia finală cu privire la documentele revizuite.

13.3. – Receptia documentelor se va face pe baza de proces verbal.

13.4. – Executantul se obliga sa remedieze pe raspunderea sa eventualele deficiente constatate.

13.5. – Dacă vreunul dintre lucrările inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul fără a modifica preţul contractului are obligaţia de a înlocui serviciul refuzat.

13.6. – Executantul are obligația de a actualiza, în mod gratuit, documentele elaborate și în cazul în care survin modificări legislative privind metodologia și conținutul acesteia. 

13.7. - Procesul verbal de recepţie nu îl va exonera pe executant de răspunderea pentru viciile de execuţie cauzate de realizarea necorespunzatoare a obiectului contractului de către acesta.

13.8. – Prezentul capitol se completează cu dispozițiile Caietului de sarcini, parte integrantă, capitolul 10. Recepția lucrărilor.

14. Modalități de plată

Plata lucrarilor se va efectua  în baza proceselor-verbale partiale de receptie la terminarea lucrarilor si a facturilor de la incarcarea si acceptarea facturii în SPV ( E-factura). Plata va fi efectuata in termen de maxim 60 de zile de la data facturilor conform art. 6, alin. 4 din Legea nr. 72/2013.
Facturile se va emit numai dupa aprobarea proceselor-verbale de receptie la terminarea lucrarilor. 
15. Ajustarea preţului contractului. Revizuirea contractului

15.2. – Pretul contractului nu se actualizeaza.
16. Executarea contractului. Suspendarea contractului. 

16.1. Executarea contractului

16.1 – Executarea contractului începe la data transmiterii ordinului de începere a prestării executării lucrărilor, emis de achizitor. 
16.2. Suspendarea Contractului

16.2.1. – Ordinul de suspendare a prezentului contract, respectiv de sistare a lucrărilor, poate fi emis de către Achizitor.

16.2.2. – În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrări este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda/sista executarea contractului.

16.2.3. – În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

16.2.4. – Contractul se suspendă din motive care nu sunt imputabile Executantului prin ordin al Achizitorului până la încetarea motivelor.

16.2.5. – În cazul suspendării/sistării temporare a execuției lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor și durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.
17. Încetarea și Rezilierea contractului
17.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii : 

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile; 

b) prin acordul părţilor consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale. 

17.2. - În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Executant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

17.3. - În situaţia în care executarea parţiala a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepţionată o parte din contract conform dispoziţiilor legale, Executantul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract . 

17.4. - Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

17.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării Executantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denuntarii. 

17.6. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 

c) În cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

17.7. - Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Executantului, în oricare dintre situaţiile următoare:

a)  Executantul îşi încalcă obligaţiile decurgând din prezentul contract sau din dispoziţiile legale sau nu execută serviciile/lucrările de furnizare conform prezentului contract ori în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

b) Executantul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract;

c)  Executantul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege;

d)  Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;

e) Împotriva Executantului a fost pronunţată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală;

f) Apariţia oricărei alte incapacităţi care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract;

g)  Alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.

17.8. - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

17.9. - Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Executant se reţin din garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, Executantul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 30 zile de la notificarea Achizitorului. 

17.10. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
17.11. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
17.12. – Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:

a) la data prevăzută în contract / la data intervenţiei unui act de autoritate;

b) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public; acest fapt va fi notificat executantului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul la care  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „ Sfantul Apostol Andrei „ Constanta  a avut cunoştinţă despre astfel de circumstanţe;

c) prin reziliere la iniţiativa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „ Sfantul Apostol Andrei „ Constanta  în cazul în care nu mai sunt fonduri bugetare; în acest caz executantul nu va putea pretinde daune interese; 

d) prin reziliere la iniţiativa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „ Sfantul Apostol Andrei „ Constanta  dacă executantul nu îşi execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce rezilierea prezentului contract. 

e) nedepunerea garantiei de buna executie a contractului in termenul prevazut de art. 12.1 din prezentul contract;

f) cu acordul scris al ambelor parti contractante. 
18. Descoperirile arheologice – Nu este cazul
19. Amendamente 
19.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, conform legii, numai in cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Riscurile Achizitorului

(a) emiterea de către Supervizor cu acordul Achizitorului a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a amplasamentului obiectivului de investiție de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie;

(c) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Instrucțiunilor Achizitorului;

(d) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor solicitate de către Achizitor pe perioada de execuţie a Lucrărilor altele decât cele prevăzute în proiect;

(e) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului;

(f) întârzierea plăților lucrărilor către executant;

(g) forţa majoră.
21.Consecințele riscurilor Achizitorului și măsurile de gestionare.

21.1. Consecințele riscurilor Achizitorului

Dacă executantul înregistrează întârzieri ca urmare a producerii unuia dintre riscurile achizitorului, cel dintâi va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie pentru întârzierii numai dacă terminarea Lucrărilor va fi întârziată.
21.2. Măsurile de gestionare a riscurilor Achizitorului

(1) În cazul în care intervine un eveniment calificat drept risc al achizitorului, executantul va notifica achizitorului și supervizorului evenimentul sau situaţia şi data apariţiei acestuia în termen de 10 zile de la data apariției evenimentului.

(2) Notificarea Evenimentului executantului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.

(3) Executantul va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul său.

(4) Detaliile Notificării Evenimentului executantului se bazează pe înregistrările zilnice, iar executantul trebuie să demonstreze solicitările sale. Executantul va transmite înregistrările zilnice relevante, ca făcând parte din detaliile Notificării Evenimentului. 
(5) În cazul unei Notificări având ca obiect prelungirea duratei de execuţie, executantul va prezenta un grafic general de realizare a investiției revizuit.

(6) Perioada de 10 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea executantului şi cu aprobarea supervizorului. 

(7) În situaţia în care Supervizorul:

    (a) nu aprobă solicitarea executantului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

    (b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

    (c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării executantului,

Executantul poate să emită o notificare de dispută în termen de 5 zile, în conformitate cu prevederile art. 28.
(8) În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dispută, executantul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a duratei de execuţie.

(9) În situaţia în care executantul nu transmite detaliile aferente notificării evenimentului în termenul de 10 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci executantul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a duratei de execuţie.

22. Riscurile Executantului

(a) emiterea de către executant a unei notificări cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind preluarea amplasamentului obiectivului de investiție de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a preluării;

(c) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale notificărilor și/sau ale lucrărilor și/sau ale serviciilor executantului;

(d) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un executant diligent la data depunerii ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale;

(e) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un executant diligent la data depunerii ofertei;

(f) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către executant pe perioada de execuţie a Lucrărilor și în perioada de garanție;

(g) forţa majoră si cazul fortuit.
23.Consecințele riscurilor Executantului și măsurile de gestionare.

23.1. Consecințele riscurilor Executantului 

(1) Cu excepţia riscurilor prevăzute la art. 20, lit. g) executantul nu va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie. 

(2) Prin semnarea Contractului, executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului.
23.2. Măsurile de gestionare a riscurilor Executantului

(1) În cazul în care executantul încalcă obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un risc al acestuia, iar achizitorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a perioadei de garanţie, acesta va notifica executantul și supervizorul cu privire la prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință de eveniment.

(2) În termen de 10 de zile de la data notificării evenimentului, achizitorul va prezenta executantului detaliile notificării sale care trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.

(3) Achizitorul va fi îndreptăţit la o prelungire a perioadei de garanţie doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul acestuia.
24. Monitorizarea implementării contractului
24.1. Achizitorul  monitorizează, prin Responsabilul cu implementarea si derularea contractului nominalizat prin Dispoziția Managerului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „ Sfantul Apostol Andrei „ Constanta  , implementarea contractului de execuție, atingerea rezultatelor și a obiectivelor stabilite, precum și modul în care executantul respectă prevederile contractuale.

24.2. Achizitorul monitorizează progresul implementării contractului de execuție, fără a se limita la acestea, prin:

a. Verificarea documentelor: Rapoarte de verificare şi prin verificarea documentelor, în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor potrivit contractului;

b. Vizite la faţa locului: vizite pe teren la obiectivul de investiție indicat la art. 4, în perioada de execuție, pe durata de valabilitate a contractului de execuție, conform procedurii de monitorizare în vigoare; 

c. Analizarea stadiului implementarii contractului în vederea modificării / suspendării / rezoluţiunii acestuia, conform prevederilor contractuale.
25. Subcontractarea
25.1 Orice înțelegere scrisă prin care executantul încredințează o parte din realizarea Contractului cu privire la serviciile/lucrările care fac obiectul secundar al contractului către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.

25.2 Executantul are dreptul de a subcontracta orice parte a Contractului și/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Ofertă numai cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului. 

25.3 Executantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea Contractului se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

25.4 Achizitorul are dreptul de a solicita Executantului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului. Solicitarea va fi însoțită de dovezile cu privire la faptul că subcontractantul ce urmează a fi propus, nu se încadrează în unul din motivele legale de excludere prevăzute de lege. 

25.5 Achizitorul notifică Executantul decizia cu privire la înlocuirea unui subcontractant/implicarea unui nou subcontractant în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii solicitării în acest sens din partea Executantului, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

25.6 Executantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care sunt de acord cu obligațiile contractuale asumate de către Executantul-Furnizor prin prezentul Contract .
25.7 Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant și Achizitorr. Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. Executantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele sale. 

25.8 În cazul în care un subcontractant nu reușește să își respecte obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita Executantului să înlocuiască respectivul subcontractant cu un alt subcontractant, care să dețină îndeplinească toate cerințele de calificare pe care le îndeplinea subcontractantul înlocuit.

25.9 Subcontractantul va fi plătit în mod direct de către Achizitor-, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(a)Această opțiune există și a fost comunicată în scris de către subcontractant Achizitorului la momentul încheierii Contractului sau, dacă acordul de subcontractare se face la un moment ulterior, Achizitorul este notificat în acest sens anterior și dacă contractul de subcontractare prevede o astfel de opțiune; 

(b)La momentul efectuării plății există confirmarea Executantului cu privire la executarea obligațiilor de către subcontractant sau subcontractantul dovedește că refuzul confirmării Executantului este unul nejustificat.
26. Cesiunea 

26.1. Cesiunea drepturilor derivate din prezentul contract poate fi realizată în condițiile și termenii prevăzuți de Legea nr. 98/2016 , cu respectarea dispozițiilor art. 1.566-1.586 Cod Civil. Contractul de cesiune de creanță produce efecte față de autoritatea contractantă doar de la momentul acceptării în scris a acesteia. Plata făcută către executantul  anterior acceptării cesiunii de creanță este valabilă, iar autorității contractante nu îi poate fi opus contractul de cesiune de creanță.

26.2.Executantul  are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității contractante. Executantul  este obligat să îi notifice autorității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot obligațiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Executantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării obligațiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligațiilor derivate din prezentul contract încheiat fără acordul al autorității contractante nu produce niciun efect. 

26.3. Cesiunea obligațiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate în privința garantării executării acestora de către cesionar. Autoritatea contractantă are dreptul de a se îndrepta împotriva Executantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului.

26.4. Executantul are obligația de a nu cesiona prezentul contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autoritățiicontractante. Executantul  este obligat să îi notifice autorității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot contractul cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Executantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract încheiat fără acordul prealabil al Autorității contractante nu produce niciun efect.
26.5. Cesiunea contractului nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. Autoritatea contractantă are dreptul de a se îndrepta împotriva Executantul ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului. 

27.Forţa majoră si cazul fortuit
27.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

27.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
27.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

27.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
28.Soluţionarea litigiilor

28.1. – Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele competente de la sediul achizitorului.

29.Limba care guvernează contractul

29.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

30.Comunicări

30.1.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

30.1.2. – Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31.Legea aplicabilă contractului
31.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32.Dispozitii finale
32.1. –Responsabilul cu implementarea si derularea contractului desemnat prin Dispoziția Managerului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „ Sfantul Apostol Andrei „ Constanta  , în funcție de competențele și atribuțiile individuale,  răspunde de derularea în bune condiţii a prezentului contract,  conform competenţelor ce îi revin.

32.2 - Autoritatea contractantă, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului si la propunerea Responsabilului cu implementarea si derularea contractului, poate sa întocmeasca în trei exemplare, conform art.166 alin. 2) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,documentul constatator privind modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale şi, dacã este cazul, eventualele prejudicii conform competenţelor ce le revin. 

32.3. – Executantul  declară expres că a citit cuprinsul clauzelor și  că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.

 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

ACHIZITOR,                                                                                                   EXECUTANT,
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